F

**Долоо хоног 4: Traffic цуглуулах**

```

Өдөр 22-24: Хэвийн traffic

□ Gateway дээр tcpdump эхлүүлэх

□ Pi-с 100 хүсэлт илгээх (loop script)

□ PCAP файл хадгалах

□ Wireshark дээр харж шалгах

Өдөр 25-28: "Халдлага" дуурайх

□ Олон хүсэлт хурдан илгээх script

□ Буруу формат хүсэлт илгээх

□ PCAP файл хадгалах

□ Хоёр файлыг харьцуулж харах

```

**Гаргалгаа:**

- normal_traffic.pcap

- attack_traffic.pcap

- Хоёрын ялгааг тайлбарласан тэмдэглэл

## **АЛХАМ 4: 5-8 дугаар долоо хоног - Machine Learning**

### **Долоо хоног 5-6: Feature extraction**

```

Өдөр 29-35: PCAP → Features

□ Scapy суралцах (packet унших)

□ IP length, TTL, port гаргах

□ CoAP header задлах

□ CSV файл үүсгэх

Өдөр 36-42: Dataset үүсгэх

□ Хэвийн traffic боловсруулах

□ Халдлагын traffic боловсруулах

□ Label нэмэх (0=Normal, 1=Attack)

□ Pandas ашиглаж харах

```

**Гаргалгаа:**

- coap_dataset.csv (1000+ мөр)

- Feature тайлбар (Excel эсвэл Word)

---

### **Долоо хоног 7-8: ML Model сургах**

```

Өдөр 43-49: Анхны загвар

□ scikit-learn суралцах

□ Random Forest туршиж үзэх

□ Train/Test хуваах

□ Accuracy тооцоолох

Өдөр 50-56: Сайжруулах

□ Өөр parameter туршиж үзэх

□ Feature importance харах

□ Confusion matrix зурах

□ Model хадгалах (.pkl файл)

```

**Амжилтын шалгуур:**

```

Accuracy > 90% бол сайн!

Accuracy > 95% бол маш сайн!

→ Энэ хүрсэн бол судалгааны 50% бэлэн!

**АЛХАМ 5: 9-12 дугаар долоо хоног - Two-Layer систем**

### **Долоо хоног 9-10: DTLS нэмэх**

```

Өдөр 57-63: Certificate үүсгэх

□ OpenSSL суралцах

□ CA certificate үүсгэх

□ Server certificate үүсгэх

□ Client certificate үүсгэх

Өдөр 64-70: CoAP-DTLS сервер

□ DTLS идэвхжүүлэх

□ Certificate тохируулах

□ Холболт тест хийх

```

---

### **Долоо хоног 11-12: Хоёр давхар нэгтгэх**

```

Өдөр 71-77: Layer 1 (ML-IDS)

□ Real-time packet capture

□ Feature extraction

□ ML prediction

□ Халдлага бол DROP

Өдөр 78-84: Layer 2 (CoAP-DTLS)

□ Цэвэр traffic-ийг хүлээн авах

□ DTLS шифрлэх

□ Backend руу дамжуулах

□ END-TO-END тест

```

**Гаргалгаа:**

- Ажилладаг two-layer систем

- Demo video (2-3 минут)

- Benchmark үр дүн

---

## **АЛХАМ 6: 13-16 дугаар долоо хоног - Үнэлгээ ба Thesis**

### **Долоо хоног 13-14: Performance үнэлгээ**

```

□ Latency хэмжих

□ CPU ашиглалт хэмжих

□ Detection accuracy

□ False Positive rate

□ RealGuard-тай харьцуулах

```

---

### **Долоо хоног 15-16: Thesis бичих**

```

Өдөр 99-105: Эхний хэсгүүд

□ Abstract

□ Introduction

□ Related Work (RealGuard, бусад)

□ Methodology

Өдөр 106-112: Үр дүн хэсэг

□ Experimental Setup

□ Results (graph, table)

□ Discussion

□ Conclusion

□ References

```

## **ЧУХАЛ ЗӨВЛӨМЖҮҮД**

### **✅ Хийх ёстой:**

```

1. ӨДӨР БҮР код бичих

→ 1 цаг ч болох, 15 минут ч болох

2. Git ашиглах

→ Өдөр бүр commit хийх

→ Backup автоматаар болно

3. Тэмдэглэл хөтлөх

→ Юу ажилласан, юу ажиллаагүй

→ Thesis-д ашиглана

4. Энгийнээс эхлэх

→ Hello World → Simple CoAP → ML → Two-Layer

5. Тест хийх

→ Алхам бүр дээр тест

→ Ажиллаж байгааг баталгаажуулах

6. Асуулт асуух

→ Stack Overflow

→ GitHub Issues

→ Профессор

```

### **❌ Битгий хий:**

```

1. Бүх зүйлийг нэг дор хийх гэх

→ Хэт олон, төөрнө

2. Tutorial-гүйгээр код хуулах

→ Ойлгохгүй код хэрэггүй

3. Backup хийхгүй байх

→ SSD эвдрэх, бүгд алдах

4. Туслалц гуйхгүй байх

→ Хүн бүхэн эхлээд мэдэхгүй байсан

5. Төгс болтол хүлээх

→ "Good enough" гэж байдаг

→ Эхлээд ажиллуулаад сайжруулна

```

---

## **ДОЛОО ХОНОГ БҮР ХИЙХ CHECKLIST**

```

□ Понедельник: Долоо хоногийн зорилго тогтоох

□ Мягмар-Баасан: Код бичих, туршиж үзэх

□ Баасан: Долоо хоногийн үр дүн тойм хийх

□ Ням: Амрах! (Чухал!)

Сар бүр:

□ Профессортой уулзах

□ Явц тайлагнах

□ Feedback авах

□ Plan шинэчлэх

## **ЯАРАЛТАЙ ПЛАН (Хэрэв хугацаа бага бол)**

### **2 сарын план:**

```

Долоо хоног 1-2: Python, Linux, CoAP суралцах

Долоо хоног 3-4: Энгийн систем ажиллуулах

Долоо хоног 5-6: ML model сургах

Долоо хоног 7-8: Two-layer нэгтгэх ба thesis

```

### **1 сарын план (хамгийн түргэн):**

```

Долоо хоног 1: Tutorial ба анхны систем

Долоо хоног 2: Dataset ба ML

Долоо хоног 3: Two-layer систем

Долоо хоног 4: Үнэлгээ ба thesis

→ Энэ хурдан, гэхдээ БОЛОМЖТОЙ

→ Өдөрт 4-6 цаг ажиллах шаардлагатай

```

---

## **ОДООХОН ЭХНИЙ 3 АЛХАМ**

### **Энэ өдөр:**

```

1. Notebook аваад энэ төлөвлөгөөг хуулах

2. Хугацаа тооцоолох (thesis хүргэх өдрийг мэдэх)

3. Эхний checklist хийх (компьютер, хэрэгсэл)

```

### **Маргааш:**

```

1. Python суулгах

2. VSCode суулгах

3. "Hello World" бичиж ажиллуулах

```

### **Даяарлагша:**

```

1. Git суралцаж эхлэх

2. Анхны repository үүсгэх

3. Хэдэн файл commit хийх

```

---

## **MOTIVATIONAL QUOTE**

```

"Хамгийн урт аялал ч нэг алхмаас эхэлдэг"

Танд энэ хийх чадвар бий!

Зүгээр л эхэл.

Алхам алхмаар дагаж яв.

Асуулт байвал асуу.

ГОЛ АСУУДАЛ 1: Машин сургалт ба протоколын түвшний аюулгүй байдлыг нэгтгэсэн хоёр давхар архитектур нь нэг давхартай харьцуулахад халдлага илрүүлэх нарийвчлал болон системийн бат бөх байдлыг хэр зэрэг сайжруулах вэ?

ГОЛ АСУУДАЛ 2: CoAP-DTLS протоколын тусгай шинж чанарыг ашигласан машин сургалтын загвар нь ерөнхий шинж чанар ашигласан өмнөх загвартай харьцуулахад CoAP тусгай халдлагын илрүүлэх нарийвчлалыг хэр зэрэг сайжруулах вэ?

ГОЛ АСУУДАЛ 3: Хоёр давхар архитектур дахь эртний халдлага шүүлт нь бүх урсгалыг шифрлэх уламжлалт аргатай харьцуулахад системийн нөөц (CPU, санах ой, хугацаа алдагдал)-ыг хэр зэрэг багасгах вэ?

ГОЛ АСУУДАЛ 4: Санал болгож буй систем нь Adversarial ML халдлагад нэг давхар ML-IDS-тай харьцуулахад хэр зэрэг тэсвэртэй вэ?

ГОЛ АСУУДАЛ 5: Санал болгож буй арга нь бодит IoT орчинд (нөөц хязгаарлагдмал) практикаар ашиглагдаж чадах уу?